Sprint review

# Sprint 0
# Sprint 1
# Sprint 2
Ce qui a été dans ce sprint :
- ajout du score
- ajout des vies
- déplacement du monstre vers le héro avec l’algorithme a*
- rajout des bonus
- rajout des malus
- ajout de la téléportation
- ajout des monstres fantômes (passent par les mûrs)
- chargement d’un nouveau labyrinthe quand on sort du monde (après avoir pris le coffre)

Ce qui n’a pas été dans ce sprint :
- Nous avons mis du sons dans notre jeu, cependant lors de la création du jar, le sons ne parvient pas à être chargé (même en faisant appel à getClass().getResource()) donc a revoir pour le prochain sprint
- Nous avons ajouté beaucoup de fonctionnalité qui n’avait pas été prévue de base dans ce sprint → mauvaise gestion. Ce qui a été ajouté en plus :
  - menu principal
  - ajout jauge de vie (en plus des points de vie)
  - ajout potion pour le héro (gagne en jauge de vie)
  - différent score gagné par rapport au type de diamants
  - suspension du monde (arrêt de tous les fantômes) en plus dans les bonus
  - ajout de musique (→ marche que dans IntelliJ et non dans le jar)
  - update ressource pour les personnages (plusieurs sprites pour plus de fluidité)